Załącznik nr 9

U M O W A  Nr ……./2012

Zawarta w dniu ………………..….. 2012 roku w Sułowie pomiędzy:

Gminą Sułów z siedzibą w Sułowie, Sułów 63, 22-448 Sułów, zwaną dalej  
     Zamawiającym reprezentowaną przez:

Tomasza Pańczyka – Wójta Gminy Sułów

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………..……………

§ 1

- W wyniku dokonania przez Zamawiającego w dniu ……………..roku wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego w podstawowej procedurze ustawowej, ogłoszonego w BZP, Urzędu Zamówień Publicznych pod nr …………., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sułów oraz stronie internetowej www.bip.sulow.pl Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania pn.:

„Budowa systemu przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach indywidualnych w miejscowościach na terenie gminy Sułów”

- Zakres robót obejmuje: dostawę i montaż biologicznych i biologiczno – mechanicznych przydomowych oczyszczalni ścieków pracujących w technologii osadnika gnilnego z drenażem rozsączającym lub w przypadku biologiczno – mechanicznych z odprowadzeniem do studni chłonnej; z przepompowniami ścieków surowych i oczyszczonych z przyłączami do budynków mieszkalnych w następujących miejscowościach gminy Sułów: Deszkowice Pierwsze, Deszkowice Drugie, Kitów, Kulików, Kolonia Sułów, Kolonia Kawęczyn, Michalów, Rozłopy, Sąsiadka, Sułów, Sułówek, Sułowiec, Tworyczów, Źrebce.

Po wybudowaniu zostanie wykonany rozruch technologiczny.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wytyczenie geodezyjne obiektów oczyszczalni,

- przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy,

- dostawa i montaż oczyszczalni ścieków, przepompowni i wykonanie przyłączy kanalizacyjnych,

- wykonanie drenażu rozsączającego lub studni chłonnej (oczyszczalnie biologiczno – mechaniczne),

- wykonanie instalacji elektrycznej do przepompowni,

- rozruch technologiczny,

- szkolenie użytkowników,

- zagospodarowanie budowy na własny koszt oraz ponoszenie kosztów zużycia wody i energii elektrycznej w okresie realizacji robót, wg wskazań liczników, a po zakończeniu robót uporządkowanie placu budowy, najpóźniej w terminie wykonania robót.

- zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy.

- ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi - od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać Zamawiającemu właściwe polisy.

- utrzymanie porządku na terenie budowy zgodnie z przepisami BHP.

- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami oraz dbałość o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.

- w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń, natychmiastowe wykonanie robót zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego.

- pisemne powiadomienie Zamawiającego o planowanym odbiorze końcowym z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni.

- przekazanie Zamawiającemu, wraz z protokółem odbioru robót, atestów i gwarancji udzielonych przez dostawców materiałów i urządzeń.

- przekazanie Zamawiającemu certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane.

- przekazanie dokumentacji po zakończeniu budowy z naniesionymi zmianami oraz wymaganymi dokumentami wg art. 57, z uwzględnieniem art. 56, Prawa Budowlanego z 7 lipca 1994 roku.

- przywrócenie terenu budowy do stanu poprzedniego.

- Szczegółowy opis wykonania robót zawarty jest w projekcie budowlano – wykonawczym, w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót, Polskich Normach lub aprobatach technicznych, warunkach technicznych wykonawstwa i odbioru robót.

- Zamówienie jest realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

§ 2

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie Wykonawcy  projektu budowlanego,

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od podpisania umowy,

- Dostarczenie zgłoszenia na budowę i dziennika budowy na dzień przekazania placu budowy,

- Dokonywanie odbiorów robót zanikających na bieżąco, odbiorów częściowych i odbioru końcowego

- Zamawiający ma prawo :

- Wprowadzać zmiany do dokumentacji projektowej po uzyskaniu pisemnej zgody projektanta,

- Przerwać realizację robót na czas określony,

- Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace wymienione w § 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2012 roku.

- Za dzień wykonania przedmiotu zamówienia uważa się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego wraz z dokumentami wynikającymi z realizacji § 1 pkt. 3 o)-q)

- Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o przedłużenie terminu umownego, jeżeli jego niedotrzymanie wynika:

  - Z okoliczności, których nie można było przewidzieć,

  - Z przyczyn zależnych od Zamawiającego,

  - Z działania siły wyższej,

  - Długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prace budowlane, udokumentowanych w dzienniku budowy.

- Okoliczności uzasadniające przedłużenie terminu wykonania zamówienia nie dają prawa do żądania zmiany wynagrodzenia.

§ 4

Ustala się, że w sprawach związanych z realizacja przedmiotu umowy z § 1 osobami uprawnionymi do uzgadniania szczegółów i koordynowania spraw związanych z realizacja umowy są:

Ze strony Zamawiającego:

Pan Tomasz Pańczyk – Wójt Gminy Sułów

Pan Adam Karczewski – Inspektor nadzoru

Ze strony Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

§ 5

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie czynności objętych niniejszą umową ustala się w wysokości :

- netto: ………………………………….. PLN, (słownie:…………………………………….)

- podatek VAT: …………%…………….PLN, (słownie:…………………………………….)

- brutto: …………………………………..PLN, (słownie: ……………………………………)

Na wynagrodzenie powyższe składa się:

- Wynagrodzenie za wykonanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sułów, w wysokości:

- netto: ………………………………….. PLN, (słownie:…………………………………….)

- podatek VAT: …………%…………….PLN, (słownie:…………………………………….)

- brutto: …………………………………..PLN, (słownie: ……………………………………)

- Wynagrodzenie za wykonanie przyłączy do budynków mieszkalnych objętych budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sułów, w wysokości:

- netto: ………………………………….. PLN, (słownie:…………………………………….)

- podatek VAT: …………%…………….PLN, (słownie:…………………………………….)

- brutto: …………………………………..PLN, (słownie: ……………………………………)

- Strony ustalają jeden okres rozliczeniowy.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać do 31 października 2012 roku 100% wartości całkowitej inwestycji.

- Warunkiem wystawienia faktury będzie przyjęty przez Zamawiającego protokół rozliczenia rzeczowo – finansowego elementów robót i zatwierdzony kosztorys powykonawczy.

- Zapłata należności końcowej Wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury końcowej po wykonaniu zamówienia i odbiorze całości robót przez Zamawiającego.

- Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie przekazane przelewem na jego rachunek bankowy podany w fakturze.

- W razie przedłużenia terminu realizacji zamówienia wykonawca będzie realizował umowę, do czasu całkowitego zakończenia zamówienia, bez zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Wartość przedmiotu umowy może ulec zmniejszeniu jeżeli ulegnie zmianie zakres koniecznych do wykonania robót.

§ 6

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca wykonuje przedmiot umowy z naruszeniem warunków niniejszej umowy, w szczególności narusza postanowienia, co do terminów wykonania zadań określonych w umowie, Zamawiający ma prawo wstrzymania wypłaty wynagrodzenia określonego w § 5 umowy do czasu usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych uchybień.

- O każdorazowym naruszeniu warunków umowy i wstrzymaniu płatności Zamawiający zawiadamia Wykonawcę na piśmie.

§ 7

    - Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia obowiązków umownych bez powodowania nieuzasadnionego przestoju w realizacji zadania.

    - Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłego kontaktu telefonicznego z Zamawiającym.

§ 8

      - Wykonawca zobowiązuje się, że następujące roboty wykonają podwykonawcy:

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

      - Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi.

      - Zatrudnienie podwykonawcy bez uzyskania zgody zamawiającego może stanowić podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy oraz wyłącza solidarną odpowiedzialność Zamawiającego oraz Wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę (art. 647¹ Kodeksu cywilnego)

      - Wykonawca jest odpowiedzialny, jak za własne zachowanie, za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, jak również podwykonawców, którym powierzył wykonanie części przedmiotu umowy.

§ 9

        - Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne z następujących tytułów:

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty zamawiającemu kar umownych w następujących przypadkach:

- za zwłokę w wykonaniu zobowiązań określonych umową Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy naliczona będzie kara w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1,

- z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego naliczona będzie kara w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1.

- Zobowiązania z tytułu kar umownych mogą być potrącane Wykonawcy z należności za wykonane usługi.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Odstąpienie od umowy nastąpi w formie protokolarnej z uwzględnieniem stanu zaawansowania prac Wykonawcy.

§ 10

Od wynagrodzenia wynikającego z umowy, wypłacanego z opóźnieniem stronie uprawnionej do jego otrzymania, przysługują z tytułu zwłoki, odsetki w wysokości ustawowej.

§ 11

1.   W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części przedmiotu umowy.

2.  Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem   natychmiastowym w następujących przypadkach:

a) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

b) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację umowy na okres dłuższy niż jeden miesiąc,

c) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej jego części, a także nastąpiło ogłoszenie upadłości Wykonawcy, o czym Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego następnego dnia po ogłoszeniu,

d) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji.

3.   Wykonawca może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

a) Zamawiający nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia pomimo spełniania przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań zobowiązujących Zamawiającego do jego uregulowania,

b) Zamawiający powiadomił pisemnie Wykonawcę, że nie będzie mógł pokryć zobowiązań finansowych wynikających z umowy.

4.  Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem szczegółowego uzasadnienia.

§ 12

          - Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w zakresie przedłużenia terminu oraz zmiany zakresu realizacji przedmiotu zamówienia przy zaistnieniu następujących powodów:

- Warunki pogodowe uniemożliwiające wykonanie prac budowlanych,

- Zawieszenie wykonania prac niespowodowane uchybieniami Wykonawcy,

- Siła wyższa,

- Zmniejszenie zakresu wykonywanych robót

          - W terminie 7 dni od wystąpienia któregokolwiek z powyższych powodów strony przedstawią pisemny wniosek o zmianie umowy.

          - Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku zaistniałej konieczności wynikającej z umowy o dofinansowanie między Zamawiającym, a jednostką udzielającą dofinansowania zadania lub potrzebami Zamawiającego .

§ 13

            - Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod rygorem nieważności z zachowaniem przepisów ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

            - Wykonawca nie może bez pisemnej zgody zamawiającego dokonać żadnej cesji praw związanych z realizacją niniejszej umowy.

§ 14

- Warunkiem podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości całkowitej zadania określonej w niniejszej umowie, w kwocie ………………………, słownie:………………………………………………………………………………………

- Termin wniesienia zabezpieczenia: przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

- Zabezpieczenie należy wnieść w jednej z form przewidzianych ustawą Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BS Szczebrzeszyn o/ Sułów nr  ………………………………………………………………………………………………..

- Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

- 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za  należycie wykonane,

- 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady – kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 15

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na zrealizowany przedmiot umowy gwarancji niezależnie od rękojmi.

- Rękojmia wynosi 36 miesięcy.

- Okres gwarancji wynosi 84 miesiące licząc od dnia bezusterkowego odbioru ostatecznego całego zadania, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do wykonania okresowego przeglądu urządzeń w okresie dwóch lat po przekazaniu danej oczyszczalni w użytkowanie oraz przeglądu pogwarancyjnego.

- Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji zobowiązany jest przystąpić do usunięcia usterek i wad w ciągu dwóch dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i ich nie usunięcia przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający zleci zastępcze usunięcie niniejszych wad, a Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia w całości wszystkich kosztów dotyczących usunięcia przedmiotowych wad.

§ 16

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 17 sierpnia 2006 r. – Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

- Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego, likwidacyjnego.

§ 17

Wszystkie spory wynikające z wykonywania tej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                               WYKONAWCA

…………………………………….                       ……………………………………………