Załącznik nr 7

U M O W A  Nr ……./2013

Zawarta w dniu ………………..….. 2013 roku w Sułowie pomiędzy:

Gminą Sułów z siedzibą w Sułowie, Sułów 63, 22-448 Sułów, zwaną dalej  
     Zamawiającym reprezentowaną przez:

Tomasza Pańczyka – Wójta Gminy Sułów

a

………………………………………………………………………………………...,
     zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………..……………………

§ 1

- W wyniku dokonania przez Zamawiającego w dniu ……………..roku wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego w podstawowej procedurze ustawowej, ogłoszonego w BZP, Urzędu Zamówień Publicznych pod nr ………..…., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sułów oraz stronie internetowej www.bip.sulow.pl Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania pn.:

„Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Tworyczów”

Zakres robót obejmuje:

- Roboty remontowo-budowlane pomieszczeń higieniczno-sanitarnych zlokalizowanych we wschodniej części budynku, które obejmują: roboty rozbiórkowe, tynki wewnętrzne, malowanie ścian i sufitów, licowanie ścian płytkami glazurowanymi, posadzka z płytek terakotowych, stolarka okienno-drzwiowa, instalacja wod.-kan., instalacja elektryczna,

- Utwardzenie powierzchni gruntu działki nr ewidencyjny 530/2 poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej,

- Elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery oraz kontener metalowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wytyczenie geodezyjne placu budowy,

- przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy,

- zagospodarowanie budowy na własny koszt oraz ponoszenie kosztów zużycia wody i energii elektrycznej w okresie realizacji robót, wg wskazań liczników, a po zakończeniu robót uporządkowanie placu budowy, najpóźniej w terminie wykonania robót,

- zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy,

- ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi - od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać Zamawiającemu właściwe polisy,

- utrzymanie porządku na terenie budowy zgodnie z przepisami BHP,

- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami oraz dbałość o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.

- w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń, natychmiastowe wykonanie robót zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego.

- pisemne powiadomienie Zamawiającego o odbiorze końcowym - z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni.

- przekazanie Zamawiającemu, wraz z protokółem odbioru robót, atestów i gwarancji udzielonych przez dostawców materiałów i urządzeń.

- przekazanie Zamawiającemu certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

- przekazanie dokumentacji po zakończeniu budowy z naniesionymi zmianami oraz wymaganymi dokumentami wg art. 57, z uwzględnieniem art. 56, Prawa Budowlanego z 7 lipca 1994 roku.

- przywrócenie zaplecza budowy do stanu poprzedniego.

- Szczegółowy opis wykonania robót zawarty jest w projekcie budowlano – wykonawczym, w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót, Polskich Normach lub aprobatach technicznych, warunkach technicznych wykonawstwa i odbioru robót.

- Zamówienie jest realizowane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

§ 2

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie Wykonawcy  projektu budowlanego,

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od podpisania umowy,

- Dostarczenie pozwolenia na budowę i dziennika budowy na dzień przekazania placu budowy,

- Dokonywanie odbiorów robót zanikających na bieżąco i odbioru końcowego.

- Zamawiający ma prawo :

- Wprowadzać zmiany do dokumentacji projektowej po uzyskaniu pisemnej zgody projektanta,

- Przerwać realizację robót na czas określony,

- Zmienić kolejność robót, dokonując stosownych wpisów do dziennika budowy.

- Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace wymienione w § 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 września 2013 roku.

- Za dzień wykonania przedmiotu zamówienia uważa się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego wraz z przekazaniem dokumentów wynikających z realizacji § 1 pkt k)-m).

§ 4

1.  Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie Pana Jana Repeć.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623).

§ 5

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie czynności objętych niniejszą umową ustala się w wysokości :

- netto: ………………………………….. PLN, (słownie:…………………………………….)

- podatek VAT: …………%…………….PLN, (słownie:…………………………………….)

- brutto: …………………………………..PLN, (słownie: ……………………………………)

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać do 16 września 2013 r. 100% wartości całkowitej zadania.

- Warunkiem wystawienia faktury będzie przyjęty przez Zamawiającego protokół rozliczenia rzeczowo – finansowego elementów robót oraz zatwierdzony kosztorys powykonawczy.

- Zapłata należności końcowej Wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury końcowej po wykonaniu zamówienia i odbiorze całości robót przez Zamawiającego.

- Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie przekazywane przelewem na jego rachunek bankowy podany w fakturze.

§ 6

    - Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia obowiązków umownych bez powodowania nieuzasadnionego przestoju w realizacji zadania.

    - Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłego kontaktu telefonicznego z Zamawiającym.

§ 7

      - Wykonawca zobowiązuje się, że następujące roboty wykonają podwykonawcy:

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

      - Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi.

      - Zatrudnienie podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiającego może stanowić podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy oraz wyłącza solidarną odpowiedzialność Zamawiającego oraz Wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę (art. 647¹ Kodeksu cywilnego)

      - Wykonawca jest odpowiedzialny za własne zachowanie, za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, jak również podwykonawców, którym powierzył wykonanie części przedmiotu umowy.

§ 8

        - Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne z następujących tytułów:

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących przypadkach:

- za zwłokę w wykonaniu zobowiązań określonych umową Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy naliczona będzie kara w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1,

- z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego naliczona będzie kara w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1.

- Obok kary umownej, Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy ograniczona jest do rzeczywistej straty poniesionej przez Zamawiającego.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Po odstąpieniu od umowy nastąpi przekazanie placu budowy w formie protokolarnej z uwzględnieniem stanu zaawansowania prac Wykonawcy.

§ 9

Od należności wynikających z umowy, opłacanych z opóźnieniem stronie uprawnionej do ich otrzymania, przysługują z tytułu zwłoki, odsetki w wysokości ustawowej.

§ 10

1.   W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części przedmiotu umowy.

2.  Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem   natychmiastowym w następujących przypadkach:

a) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

b) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację umowy na okres dłuższy niż jeden miesiąc,

c) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej jego części, a także nastąpiło ogłoszenie upadłości Wykonawcy, o czym Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego następnego dnia po ogłoszeniu,

d) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy z wyjątkiem jej przekształcenia lub restrukturyzacji.

3.   Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Zamawiający nie wykonuje obowiązków wynikających z § 2 ust. 1 mimo pisemnego wezwania przez Wykonawcę do wykonania obowiązków z wyznaczeniem 14- dniowego terminu, który upłynął bezskutecznie.

4.  Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem szczegółowego uzasadnienia.

§ 11

          - Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:

- Aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych;

- Personelu Wykonawcy na stanowiska kluczowe za uprzednią akceptacją na piśmie;

- Przedłużenia terminu wykonania zamówienia z powodu: warunków pogodowych uniemożliwiających wykonanie prac budowlanych; zawieszenia wykonania prac niespowodowanych uchybieniami Wykonawcy.

          - W terminie 7 dni od wystąpienia któregokolwiek z powyższych powodów strony przedstawią pisemny wniosek o zmianę umowy.

          - Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku zaistniałej konieczności wynikającej z umowy o dofinansowanie między Zamawiającym, a jednostką udzielającą dofinansowania zadania lub potrzebami Zamawiającego.

§ 12

            - Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod rygorem nieważności z zachowaniem przepisów ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

            - Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać żadnej cesji praw związanych z realizacją niniejszej umowy.

§ 13

- Warunkiem podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości całkowitej zadania określonej w niniejszej umowie, w kwocie ………………………, słownie:………………………………………………………………………………………

- Termin wniesienia zabezpieczenia: przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

- Zabezpieczenie należy wnieść w jednej z form przewidzianych ustawą Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BS Szczebrzeszyn o/ Sułów nr  75 9632 0006 2003 2900 0345 0003.

- Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

- 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za  należycie wykonane,

- 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady – kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 14

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na zrealizowany przedmiot umowy gwarancji niezależnie od rękojmi.

- Rękojmia wynosi 36 miesięcy.

- Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru ostatecznego całego zadania.

- Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji zobowiązany jest przystąpić do usunięcia usterek i wad w ciągu dwóch dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i ich nie usunięcia przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający zleci zastępcze usunięcie niniejszych wad, a Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia w całości wszystkich kosztów dotyczących usunięcia przedmiotowych wad.

§ 15

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 17 sierpnia 2006 r. – Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

- Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego, likwidacyjnego.

§ 16

Wszystkie spory wynikające z wykonywania tej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                               WYKONAWCA

…………………………………….                       ……………………………………………