Załącznik nr 6

U M O W A  Nr ……./2014

Zawarta w dniu ………………..….. 2014 roku w Sułowie pomiędzy:

Gminą Sułów z siedzibą w Sułowie, Sułów 63, 22-448 Sułów, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:

Tomasza Pańczyka – Wójta Gminy Sułów

przy kontrasygnacie Czesławy Bubieło – Skarbnika

a
…………………..………………………………………………………………………………………..., zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

…..…………………………………………………………………..…………………………………..…

§ 1

- W wyniku dokonania przez Zamawiającego w dniu ……………..roku wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego w podstawowej procedurze ustawowej, ogłoszonego w BZP, Urzędu Zamówień Publicznych pod nr ………..…., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sułów oraz stronie internetowej www.bip.sulow.pl Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania pn.:

„Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Sułowiec”

Zakres robót obejmuje wykonanie robót remontowo-budowlanych budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sułowiec na które składają się:

- Roboty remontowo – budowlane w zakresie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, pomieszczenia socjalnego i pomieszczeń przynależnych do pochylni dla osób niepełnosprawnych, wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych. Roboty remontowo – budowlane pomieszczeń budynku obejmują roboty rozbiórkowe, ścianki działowe, tynki wewnętrzne, malowanie ścian i sufitów oraz elementów metalowych, licowanie ścian płytkami glazurowanymi, wymianę stolarki okienno-drzwiowej, posadzkę z płytek terakotowych, elementy wyposażenia wewnętrznego;

- Urządzenie terenu – zjazdy publiczne z drogi gminnej (przebudowa) i utwardzenie powierzchni gruntu działki nr 895 (droga dojazdowa, plac manewrowy i chodnik) miejsca postojowe na samochody osobowe, odwodnienie wokół budynku, remont ogrodzenia działki, elementy małej architektury;

- Roboty instalacyjne w zakresie instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej wewnętrznej obejmują wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej z rur PE PCV i stalowych z zasileniem z istniejącego przyłącza wodociągowego i odprowadzenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej, montaż toalet i umywalek;

- Roboty instalacji elektrycznych w zakresie wykonania instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtykowych w przebudowywanych pomieszczeniach budynku świetlicy wiejskiej.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy,

- zagospodarowanie budowy na własny koszt oraz ponoszenie kosztów zużycia wody i energii elektrycznej w okresie realizacji robót, wg wskazań liczników, a po zakończeniu robót uporządkowanie placu budowy, najpóźniej w terminie wykonania robót,

- zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy,

- ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi - od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać Zamawiającemu właściwe polisy,

- utrzymanie porządku na terenie budowy zgodnie z przepisami BHP,

- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami oraz dbałość o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.

- w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń, natychmiastowe wykonanie robót zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego.

- pisemne powiadomienie Zamawiającego o odbiorze końcowym - z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni.

- przekazanie Zamawiającemu, wraz z protokółem odbioru robót, atestów i gwarancji udzielonych przez dostawców materiałów i urządzeń.

- przekazanie Zamawiającemu certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

- przekazanie dokumentacji po zakończeniu budowy z naniesionymi zmianami oraz wymaganymi dokumentami wg art. 57, z uwzględnieniem art. 56, Prawa Budowlanego z 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1409 z późn. zm.).

- przywrócenie zaplecza budowy do stanu poprzedniego.

- Szczegółowy opis wykonania robót zawarty jest w projekcie budowlano – wykonawczym, w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót, Polskich Normach lub aprobatach technicznych, warunkach technicznych wykonawstwa i odbioru robót.

- Zamówienie jest realizowane w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

- Wykonawca wykona wszystkie prace objęte projektem, o których mowa w niniejszej umowie siłami własnymi bez udziału podwykonawców/ przy udziale podwykonawców (niepotrzebne skreślić)

§ 2

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

2. Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 
     o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 25 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
     budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
     kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w 
     terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

5. Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o 
     podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których 
     mowa w ust. 2.

6.  Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
     przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni uważa się za akceptację 
     umowy przez zamawiającego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
     budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
     kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
     w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o 
     wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
     umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego 
     w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu 
     obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 
     podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00zł.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy
    niż 25 dni, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 
    zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

9. Przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

§ 3

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie Wykonawcy projektu budowlanego,

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od podpisania umowy,

- Dostarczenie pozwolenia na budowę na dzień przekazania placu budowy,

- Dokonywanie odbiorów robót zanikających na bieżąco i odbioru końcowego.

- Zamawiający ma prawo:

- Wprowadzać zmiany do dokumentacji projektowej po uzyskaniu pisemnej zgody projektanta,

- Przerwać realizację robót na czas określony,

- Zmienić kolejność robót, dokonując stosownych wpisów do dziennika budowy.

- Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

- Zamawiający oświadcza, że posiada tytuł własności terenu w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2015 roku.

- Za dzień wykonania przedmiotu zamówienia uważa się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego wraz z przekazaniem dokumentów wynikających z realizacji § 1 pkt i)-k).

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały, o których mowa w ust. 3, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy – Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu.

§ 5

1.  Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie Pana …………………..

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).

§ 6

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie czynności objętych niniejszą umową ustala się w wysokości :

- netto: ………………………………….. PLN, (słownie:…………………………………….)

- podatek VAT: …………%…………….PLN, (słownie:…………………………………….)

- brutto: …………………………………..PLN, (słownie: ……………………………………)

- Warunkiem wystawienia faktury będzie przyjęty przez Zamawiającego protokół rozliczenia rzeczowo – finansowego elementów robót oraz zatwierdzony kosztorys powykonawczy.

- Zapłata należności końcowej Wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury końcowej po wykonaniu zamówienia i odbiorze całości robót przez Zamawiającego.

- Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie przekazywane przelewem na jego rachunek bankowy podany w fakturze.

- W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy:

- Ustalone wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, Zamawiający będzie realizował po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

- W przypadku braku dowodów, o których mowa w pkt a), Zamawiający może zwrócić się do podwykonawców, którzy zawarli z wykonawcą zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane o wykazanie należnego im wynagrodzenia od Wykonawcy.

- Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w pkt b), w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt c), dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający poinformuje Wykonawcę o możliwości składania uwag odnoszących się do zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin składania uwag wynosi 7 dni od dnia doręczenia wykonawcy tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag w terminie, o których mowa w pkt d), zamawiający może:

- Nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- Złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- Dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 
    których mowa w pkt c), Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
    wynagrodzenia należnego wykonawcy, o którym mowa w ust. 1.

8. W przypadku wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
    podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
    wartości umowy, Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy.

§ 7

    - Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia obowiązków umownych bez powodowania nieuzasadnionego przestoju w realizacji zadania.

    - Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłego kontaktu telefonicznego z Zamawiającym.

§ 8

        - Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne z następujących tytułów:

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących przypadkach:

- za zwłokę w wykonaniu zobowiązań określonych umową Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy naliczona będzie kara w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1,

- z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego naliczona będzie kara w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1.

- z tytułu nie przedstawienia kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w § 2 ust 8 naliczona będzie kara w wysokości 5 000,00 zł.

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom naliczona będzie kara w wysokości 5% wartości umowy.

- Obok kary umownej, Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy ograniczona jest do rzeczywistej straty poniesionej przez Zamawiającego.

§ 9

Od należności wynikających z umowy, opłacanych z opóźnieniem stronie uprawnionej do ich otrzymania, przysługują z tytułu zwłoki, odsetki w wysokości ustawowej.

§ 10

1.   W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części przedmiotu umowy.

2.  Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem   natychmiastowym w następujących przypadkach:

a) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

b) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację umowy na okres dłuższy niż jeden miesiąc,

c) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej jego części, a także nastąpiło ogłoszenie upadłości Wykonawcy, o czym Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego następnego dnia po ogłoszeniu,

d) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy z wyjątkiem jej przekształcenia lub restrukturyzacji.

3.   Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Zamawiający nie wykonuje obowiązków wynikających z § 3 ust. 1 mimo pisemnego wezwania przez Wykonawcę do wykonania obowiązków z wyznaczeniem 14- dniowego terminu, który upłynął bezskutecznie.

4.   Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
  odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.

5.  Po odstąpieniu od umowy nastąpi przekazanie placu budowy w formie protokolarnej z 
  uwzględnieniem stanu zaawansowania prac Wykonawcy.

§ 11

1.Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach:

- Zmiana osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też powołania nowych, w przypadku:

- Śmierci,

- Rozwiązania stosunku pracy,

- Utraty uprawnień niezbędnych do wykonywania funkcji w ramach niniejszego zamówienia,

- Choroby powyżej 14 dni potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim,

- Innych zdarzeń losowych zaistniałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących obiektywną niemożliwością pełnienia funkcji przez dane osoby, wynikających z okoliczności których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zmiana osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też powołanie nowych, będzie możliwe na uzasadniony obiektywnymi okolicznościami wniosek Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, co oznacza, że kwalifikacje nowo wprowadzonych osób muszą być takie same albo wyższe od kwalifikacji personelu wykazanego w ofercie. Wniosek, o którym mowa powyżej, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu.

- Zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia.

Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji umowy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasobach Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że proponowany inny podwykonawca (lub wykonawca samodzielnie) spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zmiana terminu realizacji umowy w następujących sytuacjach:

  - W przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,

  - Jeżeli zmiana terminu w realizacji umowy jest konieczna z powodu działania siły wyższej, tj. niezwykłych i nieprzywidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pod pojęciem siły wyższej na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne:

- O charakterze niezależnym od stron,

- Którego nie można było przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia,

- Którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,

- Którego nie można przypisać drugiej stronie.

Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności:

- Powódź,

- Silne wiatry, obfite opady atmosferyczne, ekstremalny upał lub mróz, nietypowe dla obszaru, na którym realizowany jest przedmiot umowy, szczególnie w dłuższym okresie, na podstawie prowadzonego przez Wykonawcę dziennika pogody,

- Inne zdarzenia związane z działaniem sił natury, nietypowe dla tego obszaru.

- Inne zmiany niewymienione w pkt 1 – 3 w następujących sytuacjach:

- Zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno – prawnej w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych,

- Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3. Warunkiem dokonania w/w zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany.

§ 12

            - Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod rygorem nieważności z zachowaniem przepisów ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

            - Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać żadnej cesji praw związanych z realizacją niniejszej umowy.

§ 13

- Warunkiem podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości całkowitej zadania określonej w niniejszej umowie, w kwocie ………………………, słownie:………………………………………………………………………………………

- Termin wniesienia zabezpieczenia: przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

- Zabezpieczenie należy wnieść w jednej z form przewidzianych ustawą Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BS Szczebrzeszyn o/ Sułów nr  75 9632 0006 2003 2900 0345 0003.

- Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

- 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za  należycie wykonane,

- 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady – kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 14

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na zrealizowany przedmiot umowy gwarancji niezależnie od rękojmi.

- Rękojmia wynosi 36 miesięcy.

- Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru ostatecznego całego zadania.

- Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji zobowiązany jest przystąpić do usunięcia usterek i wad w ciągu dwóch dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i ich nie usunięcia przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający zleci

zastępcze usunięcie niniejszych wad, a Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia w całości wszystkich kosztów dotyczących usunięcia przedmiotowych wad.

§ 15

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 17 sierpnia 2006 r. – Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

- Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego, likwidacyjnego.

§ 16

Wszystkie spory wynikające z wykonywania tej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                               WYKONAWCA

…………………………………….                          ……………………………………………